HAKO

게코 펫 앱  개발 실무 가이드

Unity 6  ·  Android  ·  1인 개발  ·  코딩할 때 옆에 두는 문서

| 엔진 | Unity 6 (6000.x) · C# · 2D |
| --- | --- |
| 플랫폼 | Android → iOS 순차 확장 |
| 개발 방식 | 1인 개발 / MVP 우선 |
| 현재 단계 | Unity 프로젝트 생성 전 |
| 문서 버전 | v3.0 — 개발자 실무용 (2026-03-17) |

이 문서는 투자자 설명용이 아닙니다. 막히면 여기서 찾으세요.

# 목차

| 00 | 이 문서 사용법 + 표기 규칙 | 3p |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unity 프로젝트 세팅 (처음 시작하는 날 1회만) | 4p |
| 02 | Git 세팅 + .gitignore | 7p |
| 03 | MVP 체크리스트 (오늘 뭐 할지 모를 때) | 9p |
| 04 | 데이터 모델 (필드 헷갈릴 때) | 12p |
| 05 | 매니저 클래스 설계 + 골격 코드 | 16p |
| 06 | 게코 상태 시스템 + 수치 설계 | 24p |
| 07 | 화면별 구현 명세 | 28p |
| 08 | 애니메이션 트리거 목록 | 34p |
| 09 | 재화 밸런스 시뮬레이션 | 36p |
| 10 | Android 빌드 + APK 배포 절차 | 38p |
| 11 | 개발 순서 로드맵 | 41p |
| 12 | 미확정 항목 [TBD] 추적 목록 | 43p |

# 00.  이 문서 사용법

📖 오늘 처음 켰다면 → 01장 Unity 세팅부터. 두 번째부터는 03장 MVP 체크리스트만.

| 챕터 | 언제 보나 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| 01 Unity 세팅 | 프로젝트 생성 당일 (1회) | 폴더구조, 씬 구성, 패키지 |
| 02 Git 세팅 | 첫 커밋 전 (1회) | .gitignore, 브랜치 전략 |
| 03 MVP 체크리스트 | 매일 코딩 시작 전 | 오늘 할 일 체크 |
| 04 데이터 모델 | 클래스 필드 헷갈릴 때 | 모든 직렬화 필드 목록 |
| 05 매니저 설계 | 어떤 클래스에 넣을지 막힐 때 | 책임 + 골격 코드 |
| 06 상태 시스템 | 수치 조정 / 밸런스 잡을 때 | 감소량, 회복량, 연쇄 규칙 |
| 07 화면 명세 | 화면 구현 시작할 때 | 배치 + 버튼 동작 + 예외처리 |
| 08 애니메이션 | Animator 트리거 넣을 때 | 클립명 + 발동 조건 |
| 09 재화 밸런스 | 수치 잡을 때 | 일일 수급 vs 소비 시뮬 |
| 10 Android 빌드 | APK 뽑을 때 | Keystore, 빌드 세팅 |
| 11 로드맵 | 다음 뭐 할지 정할 때 | 단계별 목표 + 완료 기준 |
| 12 TBD | 미확정 항목 메모할 때 | 결정 전까지 여기서 추적 |

## 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| ☐ 빈 체크박스 | 아직 구현 안 됨 |
| ☑ 채워진 체크박스 | 구현 완료 |
| [TBD] | 수치/방향 미확정. 12장에서 추적 |
| [!] 주의 | 실수하기 쉬운 함정 포인트 |
| → | 이 클래스 / 화면 / 메서드로 연결됨 |
| // ... | 코드 스니펫에서 생략된 부분 |

# 01.  Unity 프로젝트 세팅

⚙️ 이 챕터는 프로젝트 생성 당일 딱 한 번만 따라하면 됩니다. 이후에는 볼 필요 없습니다.

## 01-1.  Unity Hub 프로젝트 생성

- Unity Hub 실행 → New Project

- 템플릿: 2D (Built-in Render Pipeline 기준)  ← URP 아님, 2D 심플

- 프로젝트명: HakoGecko  (영문, 공백 없이)

- 저장 위치: 스페이스 없는 경로  (예: D:/Unity/HakoGecko)

- Unity 버전: 6000.x LTS 최신 빌드 선택

[!] 경로에 한글/공백 포함 시 Android 빌드 실패합니다. 영문 경로 필수.

## 01-2.  초기 폴더 구조 생성

Assets 폴더 아래 이 구조를 먼저 만들어두세요. 나중에 바꾸면 GUID 꼬입니다.

📁 폴더 구조 Assets/ _Game/ ← 게임 에셋 전용. 이름 앞 _ 는 Project 뷰 최상단 고정 Scripts/ Core/ ← AppBootstrap, GameManager, SceneRouter Data/ ← SaveManager, TimeManager, PlayerRepository Domain/ ← GeckoManager, StoreManager, TerrariumManager, RewardManager UI/ ← *UIController 클래스들 Models/ ← GeckoData, PlayerData, ItemData 등 직렬화 클래스 ScriptableObjects/ GeckoSpecies/ ← GeckoSpeciesSO 에셋들 Items/ Food/ ← ItemSO — 먹이 종류 Decor/ ← DecorationSO Sprites/ Gecko/ ← 게코 스프라이트 시트 UI/ Backgrounds/ Animations/ Gecko/ ← AnimatorController + 클립 Prefabs/ UI/ Gecko/ Scenes/ ← Boot.unity, MainHome.unity, Store.unity ... Audio/ BGM/ SFX/ Plugins/ ← 외부 SDK (AdMob 등) StreamingAssets/ ← 런타임 로드 파일 (필요 시)

## 01-3.  씬(Scene) 구성

| 씬 파일명 | 용도 | 포함할 주요 GameObject |
| --- | --- | --- |
| Boot.unity | 앱 시작 + 매니저 초기화 | AppBootstrap, 로딩 UI |
| MainHome.unity | 핵심 플레이 화면 | GameManager, HomeUIController, GeckoRenderer |
| Store.unity | 상점 | StoreUIController |
| GeckoList.unity | 게코 목록 | GeckoListUIController |
| Terrarium.unity | 꾸미기 | TerrariumUIController |
| Popup.unity | 공용 팝업 (Additive) | PopupController (싱글 씬으로 additively 로드) |

씬 전환은 SceneRouter.cs 한 곳에서만 처리합니다. SceneManager.LoadScene()을 각 UI 클래스에서 직접 호출하지 않습니다.

## 01-4.  필수 패키지 설치

Window → Package Manager 에서 설치합니다.

| 패키지 | 설치 방법 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| TextMeshPro | Window > TMP > Import TMP Essentials | 모든 텍스트 (UI Text 사용 금지) |
| 2D Sprite | 기본 포함 | 스프라이트 렌더링 |
| 2D Animation | Package Manager > Unity Registry | 스켈레탈 애니메이션 (필요 시) |
| Mobile Notifications | Package Manager > Unity Registry | 로컬 푸시 알림 |
| Google AdMob (Unity Ads) | Add by name: com.unity.ads | 광고 수익 (2차 MVP) |
| Newtonsoft JSON | Add by name: com.unity.nuget.newtonsoft-json | 더 안정적인 JSON (선택) |

## 01-5.  Project Settings 초기 설정

| 설정 위치 | 설정값 |
| --- | --- |
| Edit > Project Settings > Player > Company Name | 개발자 이름 / 팀명 입력 |
| Product Name | Hako — 게코 키우기 |
| Version | 0.1.0 (Major.Minor.Patch) |
| Bundle Identifier | com.yourname.hakogecko (소문자, 점 구분) |
| Minimum API Level (Android) | API 24 (Android 7.0) ← 2025년 기준 적정 |
| Target API Level | 최신 (구글플레이 요구사항 충족) |
| Edit > Project Settings > Time > Fixed Timestep | 0.02 (기본값 유지) |
| Edit > Project Settings > Physics 2D | Gravity Y = 0 (게코는 중력 없음) |
| Edit > Project Settings > Quality | Low/Medium만 남기고 나머지 삭제 (모바일 최적화) |
| Edit > Preferences > External Tools > External Script Editor | Rider 또는 VS Code로 설정 |

# 02.  Git 세팅  +  .gitignore

🗂️ Git 없이 개발하지 마세요. Unity는 하루에도 파일이 수십 개 바뀝니다. 첫 커밋 전에 이 챕터를 완료하세요.

## 02-1.  초기화

bash # 프로젝트 루트 폴더에서 git init git branch -M main # GitHub / GitLab 리포 생성 후 git remote add origin https://github.com/yourname/HakoGecko.git

## 02-2.  Unity 전용 .gitignore

프로젝트 루트에 .gitignore 파일을 아래 내용으로 생성합니다.

.gitignore # Unity 생성 파일 (커밋 불필요) [Ll]ibrary/ [Tt]emp/ [Oo]bj/ [Bb]uild/ [Bb]uilds/ Logs/ MemoryCaptures/ UserSettings/ # OS 생성 파일 .DS_Store Thumbs.db # IDE .vscode/ .idea/ *.csproj *.sln # 외부 SDK (키, 설정파일 노출 방지) Assets/Plugins/Android/google-services.json Assets/Plugins/iOS/GoogleService-Info.plist # Android Keystore — 절대 커밋 금지! *.keystore *.jks keystore.properties

## 02-3.  Unity 버전 관리 설정

- Edit → Project Settings → Version Control → Mode: Visible Meta Files

- Edit → Project Settings → Asset Serialization → Mode: Force Text

↳ 이 두 설정 없으면 meta 파일 충돌 / binary diff 불가

bash # 설정 완료 후 첫 커밋 git add . git commit -m "init: Unity 6 2D 프로젝트 초기 세팅" git push -u origin main

## 02-4.  브랜치 전략 (1인 개발 심플 버전)

| 브랜치 | 언제 쓰나 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| main | 출시 가능한 상태만 | 직접 push 금지, PR로 병합 |
| dev | 일상 개발 베이스 | 기능 완성 후 main에 병합 |
| feature/기능명 | 새 기능 개발 중 | 예: feature/store-system |
| fix/버그명 | 버그 수정 | 예: fix/save-corruption |

bash # 새 기능 시작할 때 git checkout dev git checkout -b feature/gecko-state # 완성 후 git add . git commit -m "feat: GeckoManager 상태값 감소 로직 구현" git checkout dev git merge feature/gecko-state

💬 커밋 메시지 규칙: feat: / fix: / refactor: / docs: / chore: 예: feat: SaveManager tmp 파일 안전 저장 구현 fix: Hunger 음수 방지 Mathf.Max 누락 수정 chore: .gitignore keystore 추가

# 03.  MVP 체크리스트

✅ 매일 코딩 시작 전 이 챕터를 펼쳐서 오늘 할 항목을 확인합니다. 체크리스트 전부 ☑ 이 MVP 출시 기준입니다. 욕심 금지.

## STEP 1  —  기반 골격 — 이게 없으면 아무것도 못 함

☐  01장 폴더 구조 생성 완료

☐  02장 Git 세팅 + 첫 커밋 완료

☐  PlayerData, GeckoData, TerrariumData, DailyRewardData, ProgressData, SettingsData 클래스 작성 (04장 참고)

☐  SaveManager.cs — JSON 저장/로드, tmp→json 교체, bak 생성

☐  TimeManager.cs — GetElapsedHours(), ClampOfflineProgress(), GetNowTicks()

☐  PlayerRepository.cs — 메모리 캐시, GetGecko(), UpdateGecko()

☐  GameManager.cs — 싱글톤, GetSelectedGecko(), SetSelectedGecko(), AddCoin(), SpendCoin()

☐  AppBootstrap.cs — 매니저 초기화 순서 보장

☐  Boot → MainHome 씬 전환

☐  앱 재실행 시 데이터 복원 + lastUpdatedTicks 시간 보정 로그 확인

## STEP 2  —  홈 화면 + 핵심 돌봄 루프

☐  GeckoManager.cs — FeedGecko(), GiveWater(), Pet(), Clean(), ApplyOfflineProgress()

☐  HomeUIController.cs — 상태바 5개 표시 (Hunger / Thirst / Mood / Health / Cleanliness)

☐  먹이 버튼 → GeckoManager.FeedGecko() → 상태값 즉시 반영 + 저장

☐  물 버튼 → GeckoManager.GiveWater() → 즉시 반영

☐  게코 스프라이트 표시 + Idle 애니메이션 루프

☐  Tongue_Lick 랜덤 재생 (4~8초 간격)

☐  Hunger / Thirst 30 이하 → 경고 색상 (빨강)

☐  앱 재실행 시 오프라인 배고픔 / 갈증 감소 반영 확인

## STEP 3  —  성장 + 허물

☐  GeckoManager.EvaluateGrowth() — growthExp 누적 + 조건 판정

☐  성장 단계 0→1→2→3 전환 시 스프라이트 교체

☐  GeckoManager.TryMolt() — 확률 판정, 성공/실패 처리

☐  허물 이벤트 연출: Molt_Start 애니 → 완료 팝업 → Molt_Finish 애니

☐  허물 성공 시 RewardManager.GiveMoltBonus() 호출

☐  MoltProgress 80% 이상 → 홈 화면 '허물 준비 중' 배지 표시

## STEP 4  —  스토어 + 인벤토리

☐  ItemSO ScriptableObject 작성 (먹이, 장식)

☐  GeckoSpeciesSO ScriptableObject 작성 (5종)

☐  StoreManager.cs — GetProducts(), CanPurchase(), PurchaseItem(), AdoptGecko()

☐  StoreUIController.cs — 카테고리 탭 + 상품 카드 리스트

☐  구매 시 coin 차감 → 재화 부족이면 차단 + 안내 팝업

☐  먹이 구매 후 ownedItemIds 갱신 + 홈 버튼 활성화

☐  게코 분양 → GeckoData 생성 → geckos 리스트 추가 → 저장

## STEP 5  —  꾸미기

☐  TerrariumManager.cs — ApplyBackground(), PlaceDecoration(), CalculateEnvironmentBonus()

☐  TerrariumUIController.cs — 슬롯형 배치 UI (배경 1 + 장식 슬롯 4)

☐  배치 저장 → TerrariumData 갱신 → SaveManager.Save() → 홈 즉시 반영

☐  환경 보너스 → Mood에 소폭 보정 (+[TBD]) 적용

## STEP 6  —  운영 기능 (출시 필수)

☐  RewardManager.cs — ClaimDailyReward(), ClaimAdReward(), GiveMoltBonus()

☐  첫 접속 시 일일 보상 팝업 자동 표시

☐  SettingsData 저장 — 사운드 토글 즉시 적용

☐  데이터 초기화 버튼 — 2중 확인창 필수

☐  개인정보처리방침 링크 연결 (구글플레이 필수)

☐  앱 아이콘 + 스플래시 이미지 설정

☐  10장 Android 빌드 절차 따라 APK 생성 + 내부 테스트 업로드

🚫 MVP 출시 기준: STEP 1~6 체크박스 전부 ☑ + 크래시 없음 + Google Play 내부 테스트 통과 STEP 6 전에 2차 기능(도감, 추가 종 등) 구현 시작 금지.

# 04.  데이터 모델

📦 저장 클래스에는 데이터만. 함수/계산은 매니저에서. [Serializable] + JsonUtility 호환 (Dictionary 사용 금지)

## 04-1.  GeckoData

게코 한 마리의 완전한 상태. 여러 마리 → List<GeckoData> 로 관리.

C# — GeckoData.cs using System; using System.Collections.Generic; [Serializable] public class GeckoData { // ── 식별 ─────────────────────────────────────────────────── public string id; // System.Guid.NewGuid().ToString() public string name; // 사용자 지정 이름 public string speciesId; // "crested" ¦ "leopard" ¦ "gargoyle" // → GeckoSpeciesSO의 speciesId 필드와 매칭 // ── 성장 ─────────────────────────────────────────────────── public int growthStage; // 0=Baby 1=Juvenile 2=Sub-Adult 3=Adult public float growthExp; // 누적 성장치. 단계 전환 후 0 리셋 public float moltProgress; // 0 ~ 100. 100 이상 → TryMolt() 호출 public int moltCount; // 누적 허물 횟수 (도감, 성장 조건에 사용) // ── 상태값 (모두 0 ~ 100) ────────────────────────────────── public float hunger; // 0 → Health 감소 시작 public float thirst; // 0 → Health 감소 (hunger보다 빠름) public float mood; public float health; // 마지막 방어선. 감소 매우 느림 public float cleanliness; // 20 이하 → Mood에 패널티 // ── 관계 ─────────────────────────────────────────────────── public float affection; // 0 ~ 100. 감소 없음. 특별 반응 해금 조건 // ── 시간 ─────────────────────────────────────────────────── public long createdAtTicks; // DateTime.UtcNow.Ticks (생성 시점) public long lastUpdatedTicks; // ← 핵심! 앱 닫기 직전마다 갱신 필수 // ── 기타 ─────────────────────────────────────────────────── public bool isFavorite; // 목록 상단 고정 }

[!] lastUpdatedTicks 는 AppBootstrap.cs → OnApplicationPause(true) 에서 갱신합니다. 저장 직전 TimeManager.GetNowTicks() 로 반드시 업데이트. 빠뜨리면 오프라인 계산 0이 됩니다.

## 04-2.  PlayerData

C# — PlayerData.cs [Serializable] public class PlayerData { public int coin; public int gem; public List<GeckoData> geckos = new List<GeckoData>(); public List<string> ownedItemIds = new List<string>(); public string selectedGeckoId; public TerrariumData terrarium = new TerrariumData(); public DailyRewardData dailyReward = new DailyRewardData(); public ProgressData progress = new ProgressData(); public SettingsData settings = new SettingsData(); public int saveVersion = 1; }

## 04-3.  보조 클래스

C# — 보조 데이터 클래스 [Serializable] public class TerrariumData { public string backgroundId; public string floorId; public string[] decorSlots = new string[4]; // null = 빈 슬롯 public string[] toolSlots = new string[2]; } [Serializable] public class DailyRewardData { public long lastClaimedTicks; public int streakDays; public int adWatchedToday; public long adResetTicks; } [Serializable] public class ProgressData { public int totalLoginDays; public int totalMoltCount; public List<string> unlockedSpeciesIds = new List<string>(); public List<string> achievements = new List<string>(); } [Serializable] public class SettingsData { public bool bgmOn = true; public bool sfxOn = true; public bool vibrationOn = true; public bool notificationOn = true; public string language = "ko"; }

## 04-4.  저장 파일 구조

| 파일 | 역할 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| player_data.json | 메인 저장파일 | Application.persistentDataPath 아래 |
| player_data.tmp | 저장 중 임시파일 | 완료 후 .json 으로 rename |
| player_data.bak | 직전 정상 백업본 | 손상 시 복원용 |

💾 저장 타이밍: 먹이/물 사용, 구매, 장식 적용, OnApplicationPause(true) 매 프레임 저장 절대 금지. '중요 행동 후 즉시 저장' 원칙.

# 05.  매니저 클래스 설계  +  골격 코드

🏗️ UI → Manager → Repository → Save 단방향 흐름. UI 클래스에서 PlayerData.coin 같은 데이터를 직접 수정하지 않습니다.

| Core | Domain | Data | UI |
| --- | --- | --- | --- |
| GameManager | GeckoManager | SaveManager | HomeUIController |
| AppBootstrap | StoreManager | TimeManager | StoreUIController |
| SceneRouter | TerrariumManager | PlayerRepository | GeckoListUIController |
| — | RewardManager | ScriptableObjects | TerrariumUIController |
| — | — | — | PopupController |

## AppBootstrap.cs

DontDestroyOnLoad. Awake() 에서 매니저 생성 순서가 의존성 역방향이 되면 NullRef.

C# — AppBootstrap.cs using UnityEngine; public class AppBootstrap : MonoBehaviour { private void Awake() { DontDestroyOnLoad(gameObject); // 1. 저장/시간 (하위 의존 없음) var save = new SaveManager(); var time = new TimeManager(); var repo = new PlayerRepository(save); // 2. 도메인 매니저 (repo 의존) var gecko = new GeckoManager(repo, time); var store = new StoreManager(repo); var terrarium = new TerrariumManager(repo); var reward = new RewardManager(repo); // 3. 전역 진입점 (모두 의존) GameManager.Initialize(repo, gecko, store, terrarium, reward, time); // 4. 홈으로 SceneRouter.GoToHome(); } }

## SaveManager.cs

[!] JsonUtility 는 Dictionary 직렬화 불가. List 만 사용.

JsonUtility.ToJson / FromJson 사용. Newtonsoft JSON은 별도 설치 시 교체 가능.

C# — SaveManager.cs using UnityEngine; using System.IO; public class SaveManager { private static string RootPath => Application.persistentDataPath; private static string MainPath => Path.Combine(RootPath, "player_data.json"); private static string TmpPath => Path.Combine(RootPath, "player_data.tmp"); private static string BakPath => Path.Combine(RootPath, "player_data.bak"); public PlayerData Load() { if (File.Exists(MainPath)) { var json = File.ReadAllText(MainPath); var data = JsonUtility.FromJson<PlayerData>(json); return TryMigrate(data); } return CreateNewPlayerData(); } public void Save(PlayerData data) { var json = JsonUtility.ToJson(data, prettyPrint: false); File.WriteAllText(TmpPath, json); // 1. tmp 에 먼저 쓰기 if (File.Exists(MainPath)) // 2. 기존 main → bak File.Copy(MainPath, BakPath, overwrite: true); File.Move(TmpPath, MainPath); // 3. tmp → main (atomic) } private PlayerData TryMigrate(PlayerData d) { // saveVersion 체크 후 누락 필드 기본값으로 채우기 if (d.saveVersion < 1) { /* 마이그레이션 로직 */ d.saveVersion = 1; } return d; } private PlayerData CreateNewPlayerData() { var d = new PlayerData { coin = 100, gem = 0, saveVersion = 1 }; // 기본 게코 (하코) 생성 d.geckos.Add(new GeckoData { id = System.Guid.NewGuid().ToString(), name = "하코", speciesId = "crested", hunger = 80f, thirst = 80f, mood = 80f, health = 100f, cleanliness = 100f, lastUpdatedTicks = System.DateTime.UtcNow.Ticks }); d.selectedGeckoId = d.geckos[0].id; return d; } }

## TimeManager.cs

[!] ClampOfflineProgress 없이 쓰면 오래 방치한 게코가 한순간에 죽음 → 유저 이탈.

DateTime.UtcNow 사용. 로컬 시간대 조작 방어.

C# — TimeManager.cs using System; public class TimeManager { private const float MAX_OFFLINE_HOURS = 48f; // [TBD] — 12장 참고 public long GetNowTicks() => DateTime.UtcNow.Ticks; public float GetElapsedHours(long lastTicks) { var elapsed = TimeSpan.FromTicks(DateTime.UtcNow.Ticks - lastTicks); return (float)elapsed.TotalHours; } public float ClampOfflineProgress(float hours) => UnityEngine.Mathf.Clamp(hours, 0f, MAX_OFFLINE_HOURS); }

## GeckoManager.cs

[!] FeedGecko 에 item=null 들어오면 NullRef. 인벤토리 확인 후 호출할 것.

이 앱에서 가장 중요한 클래스. 모든 상태 변화가 이 클래스를 거칩니다.

C# — GeckoManager.cs using UnityEngine; public class GeckoManager { private readonly PlayerRepository _repo; private readonly TimeManager _time; private readonly RewardManager _reward; // 허물 보상용 // UI 통지용 이벤트 (HomeUIController 에서 구독) public event System.Action<GeckoData> OnStateChanged; public event System.Action<GeckoData> OnMoltSuccess; public event System.Action<GeckoData> OnGrowthUp; public GeckoManager(PlayerRepository repo, TimeManager time) { _repo = repo; _time = time; } // ── 먹이 ────────────────────────────────────────────── public void FeedGecko(string id, ItemSO item) { var g = _repo.GetGecko(id); if (g == null ¦¦ item == null) return; g.hunger = Mathf.Min(100f, g.hunger + item.hungerRestore); g.mood = Mathf.Min(100f, g.mood + item.moodBonus); g.growthExp += item.growthExpGain; g.affection = Mathf.Min(100f, g.affection + 2f); _repo.UpdateGecko(g); EvaluateGrowth(id); OnStateChanged?.Invoke(g); } // ── 물 ──────────────────────────────────────────────── public void GiveWater(string id) { var g = _repo.GetGecko(id); if (g == null) return; g.thirst = Mathf.Min(100f, g.thirst + 40f); // [TBD] g.affection = Mathf.Min(100f, g.affection + 1f); _repo.UpdateGecko(g); OnStateChanged?.Invoke(g); } // ── 쓰다듬기 ────────────────────────────────────────── public void Pet(string id) { var g = _repo.GetGecko(id); if (g == null) return; g.mood = Mathf.Min(100f, g.mood + 5f); // [TBD] g.affection = Mathf.Min(100f, g.affection + 3f); _repo.UpdateGecko(g); OnStateChanged?.Invoke(g); } // ── 오프라인 보정 ────────────────────────────────────── public void ApplyOfflineProgress(string id, float elapsedHours) { var g = _repo.GetGecko(id); if (g == null ¦¦ elapsedHours <= 0f) return; float h = _time.ClampOfflineProgress(elapsedHours); g.hunger = Mathf.Max(0f, g.hunger - 4f * h); // [TBD] g.thirst = Mathf.Max(0f, g.thirst - 5f * h); // [TBD] g.cleanliness = Mathf.Max(0f, g.cleanliness - 0.67f * h); g.mood = Mathf.Max(0f, g.mood - 1f * h); // Hunger/Thirst 0이면 Health 추가 감소 if (g.hunger <= 0f ¦¦ g.thirst <= 0f) g.health = Mathf.Max(0f, g.health - 1f * h); g.lastUpdatedTicks = _time.GetNowTicks(); _repo.UpdateGecko(g); OnStateChanged?.Invoke(g); } // ── 성장 판정 ────────────────────────────────────────── public void EvaluateGrowth(string id) { /* 12장 TBD — 수치 미확정 */ } // ── 허물 판정 ────────────────────────────────────────── public bool TryMolt(string id) { var g = _repo.GetGecko(id); if (g == null ¦¦ g.moltProgress < 100f) return false; float rate = 0.7f; if (g.thirst > 50f) rate += 0.15f; if (g.health > 60f) rate += 0.10f; bool ok = Random.value < rate; if (ok) { g.moltProgress = 0f; g.moltCount++; g.growthExp += 20f; _repo.UpdateGecko(g); _reward?.GiveMoltBonus(id); OnMoltSuccess?.Invoke(g); } else { g.moltProgress = 30f; // 실패해도 30부터 재시작 _repo.UpdateGecko(g); } return ok; } }

## GameManager.cs

[!] selectedGeckoId 가 null 이거나 geckos 목록에 없는 경우 방어 코드 필수.

싱글톤. 모든 UI가 GameManager.Instance 를 통해 데이터에 접근합니다.

C# — GameManager.cs public class GameManager { public static GameManager Instance { get; private set; } private PlayerRepository _repo; private GeckoManager _gecko; private StoreManager _store; private TerrariumManager _terrarium; private RewardManager _reward; private TimeManager _time; public static void Initialize(PlayerRepository repo, GeckoManager gecko, StoreManager store, TerrariumManager terrarium, RewardManager reward, TimeManager time) { Instance = new GameManager(); Instance._repo = repo; Instance._gecko = gecko; Instance._store = store; Instance._terrarium = terrarium; Instance._reward = reward; Instance._time = time; } public GeckoData GetSelectedGecko() { var data = _repo.GetPlayerData(); if (string.IsNullOrEmpty(data.selectedGeckoId)) return null; return _repo.GetGecko(data.selectedGeckoId); } public bool SpendCoin(int amount) { var data = _repo.GetPlayerData(); if (data.coin < amount) return false; data.coin -= amount; _repo.Save(); return true; } public void AddCoin(int amount) { var data = _repo.GetPlayerData(); data.coin += amount; _repo.Save(); } // Manager 접근자 (UI 에서 사용) public GeckoManager Gecko => _gecko; public StoreManager Store => _store; public TerrariumManager Terrarium => _terrarium; public RewardManager Reward => _reward; }

# 06.  게코 상태 시스템  +  수치 설계

🎛️ 아래 수치는 초기 기준값입니다. [TBD] 표시는 테스트 후 조정 예정. → 12장에서 추적

## 06-1.  상태값 기준표

| 상태값 | 범위 | 시간당 감소 | 위험 기준 | 0 도달 시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hunger | 0~100 | -4/h [TBD] | 30 이하 경고 | Health -1/h | 먹이로 회복 |
| Thirst | 0~100 | -5/h [TBD] | 30 이하 경고 | Health -1/h | Hunger보다 빠름 |
| Cleanliness | 0~100 | -0.67/h | 20 이하 | Mood -0.5/h | 청소로만 회복 |
| Mood | 0~100 | -1/h + 연쇄 | 25 이하 | — | Affection 놀기로 보충 |
| Health | 0~100 | 매우 느림 | 20 이하 위험 | — | 마지막 방어선 |
| MoltProgress | 0~100 | 증가만 | 80 이상 배지 | — | TryMolt() 발동 |
| GrowthExp | 0~[TBD] | 증가만 | — | — | EvaluateGrowth() |
| Affection | 0~100 | 감소 없음 | — | — | 먹이/물/Pet 으로 누적 |

## 06-2.  먹이별 회복량

| 아이템 | Hunger 회복 | Mood 보너스 | GrowthExp | 선호 종 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 귀뚜라미 | +30 [TBD] | +0 | +5 [TBD] | 레오파드, 토케이 |
| 밀웜 | +20 [TBD] | +5 [TBD] | +10 [TBD] | 레오파드 |
| 과일 퓌레 | +15 [TBD] | +15 [TBD] | +3 [TBD] | 크레스티드(하코) |
| 물 주기 | — | +3 [TBD] | +0 | 전 종 (Thirst +40) |

## 06-3.  성장 단계 조건

| Stage | 이름 | 전환 조건 (AND 조건) | 외형 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baby | 시작 | 최소 스케일 |
| 1 | Juvenile | 경과 시간 [TBD]h + 먹이 [TBD]회 이상 | 스케일 소폭 증가 |
| 2 | Sub-Adult | growthExp [TBD] + moltCount >= 1 + health 평균 50+ | 패턴 변화 |
| 3 | Adult | growthExp [TBD] + moltCount >= 3 + affection >= 60 | 최대 스케일 |

## 06-4.  허물 판정 로직 (수도코드)

허물 판정 bool TryMolt(id) { if moltProgress < 100 → return false successRate = 0.70 // 기본 70% [TBD] if thirst > 50 → +0.15 if health > 60 → +0.10 // [TBD] 습도 장비 있으면 추가 버프 if Random.value < successRate: moltProgress = 0 moltCount++ growthExp += 20 [TBD] RewardManager.GiveMoltBonus() → OnMoltSuccess 이벤트 else: moltProgress = 30 // 실패해도 30부터 재시작 (강한 패널티 금지) }

# 07.  화면별 구현 명세

📱 각 화면 구현 시작할 때 해당 섹션만 펼쳐보세요. SceneRouter 경유 없이 직접 SceneManager.LoadScene() 호출 금지.

## 07-01  Boot / 로딩

앱 시작 → 데이터 복원 → 오프라인 보정 → 홈 진입. 0.5초 이상 머물면 문제있음.

| 순서 | 처리 |
| --- | --- |
| 1 | SaveManager.Load() (파일 없으면 새 PlayerData 생성) |
| 2 | selectedGeckoId null 체크 → null 이면 geckos[0].id 로 자동 지정 |
| 3 | 모든 게코 for-each: GetElapsedHours(lastTicks) → ApplyOfflineProgress() |
| 4 | SaveManager.Save() — 보정값 즉시 저장 |
| 5 | SceneRouter.GoToHome() |

저장 파일 손상 시: player_data.bak 으로 복원 시도 → 실패 시 빈 PlayerData 생성 (게임 재시작 안내)

## 07-02  메인 홈

5초 안에 해야 할 일이 보여야 합니다. 상태 이상 시 한눈에 파악.

| 영역 | 내용 | 구현 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 상단 바 | 코인 / 젬 / 설정 아이콘 | GameManager 직접 바인딩, 구매 직후 즉시 갱신 |
| 게코 영역 (화면 60%) | 스프라이트 + 테라리움 배경 | Animator Idle 루프, 터치 → Pet() |
| 허물 배지 | MoltProgress 80+ 시만 표시 | GeckoManager.OnStateChanged 구독 |
| 상태 패널 | 5개 게이지 바 | 30 이하 → 빨간 색상. TMP_Text로 수치 표시 옵션 |
| 행동 버튼 4개 | 먹이 / 물 / 놀기 / 청소 | 재고 없으면 반투명 + 탭 시 스토어 이동 |
| 하단 탭 5개 | 홈 / 스토어 / 목록 / 꾸미기 / 도감 | 도감은 MVP 에서 비활성 가능 |

[!] 먹이 버튼: 인벤토리에 먹이 종류가 여러 개일 때 선택 UI는 2차 MVP. MVP에서는 ownedItemIds 에서 첫 번째 먹이 아이템 자동 선택으로 처리.

## 07-03  게코 상세 팝업

홈 화면을 떠나지 않고 오버레이로 표시. Popup.unity additive load.

- 표시: 이름 / 종 / 성장 단계 / 획득일 / 허물 횟수 / 친밀도

- 이름 변경 → TMP InputField → 빈 문자열 방지 처리 필수

- 즐겨찾기 토글 → 목록 상단 고정

- 대표로 설정 → GameManager.SetSelectedGecko(id) → 홈 UI 전체 갱신

## 07-04  게코 목록

- 카드형: 썸네일 / 이름 / 성장 단계 / 상태 경고 아이콘

- 정렬: 즐겨찾기 우선 → 상태 나쁜 순 → 최신 순

- 상태 경고 (Hunger or Thirst < 30) → 카드에 빨간 뱃지

- 카드 탭 → GameManager.SetSelectedGecko() → 홈 화면으로 복귀

[!] selectedGeckoId 유효성 검사 누락 시 NullRef. 카드 탭 핸들러에서 반드시 확인.

## 07-05~08  스토어

- 탭: 게코 분양 / 먹이·물 / 사육 용품 / 장식 / 패키지

- 모든 구매 버튼: StoreManager.CanPurchase() 먼저 → false 면 '재화 부족' 팝업

- 분양: StoreManager.AdoptGecko() → GeckoData 생성 → 목록 추가 → 저장

- 장식 구매 후 '설치하러 가기' → 꾸미기 화면으로 SceneRouter 경유

[!] 코인/젬 표시는 GameManager 에서 실시간 바인딩. 구매 후 즉시 갱신.

## 07-09  꾸미기

- 슬롯 배치: 배경 1 / 바닥 1 / 장식 슬롯 4 / 용품 슬롯 2

- 아이템 선택 → 임시 미리보기 → 저장 or 취소

- 저장 → TerrariumManager 갱신 → SaveManager.Save() → 홈 즉시 반영

- 보유하지 않은 아이템 → 잠금 실루엣 표시

[!] 자유 드래그 배치는 MVP 절대 금지. 슬롯 충돌 처리만 해도 공수가 큽니다.

# 08.  애니메이션 트리거 목록

🎬 GeckoManager 이벤트 발생 → GeckoAnimatorController 수신 → Animator.SetTrigger() 클립명 오타 = 트리거 무시. Animator Controller 이름과 완전 일치 필수.

| 클립명 | 분류 | 발동 조건 | C# 호출 위치 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idle_Breath | 기본 | 상시 (루프) | Animator default state | 필수 |
| Blink_Short | 기본 | 3~7초 랜덤 | GeckoAnimatorController.Update() | 필수 |
| Tongue_Lick | 혀 | 4~8초 랜덤 | GeckoAnimatorController.Update() | 필수 — 시그니처 |
| Tongue_FeedCatch | 혀 | FeedGecko() 호출 시 | GeckoManager → event → Controller | 필수 |
| Tongue_Drink | 혀 | GiveWater() 호출 시 | GeckoManager → event → Controller | 필수 |
| Happy_LookUp | 감정 | Mood > 70 AND Affection > 50 | Update() 폴링 | 중요 |
| Sleepy_Slow | 감정 | Mood < 35 OR 야간 [TBD] | Update() 폴링 | 중요 |
| Angry_TailFlick | 감정 | Hunger < 20 AND Mood < 30 | Update() 폴링 | 중요 |
| Molt_Start | 이벤트 | MoltProgress > 80 | TryMolt() 진입 직전 | 필수 |
| Molt_Finish | 이벤트 | TryMolt() 성공 후 | OnMoltSuccess 이벤트 수신 | 필수 |
| LevelUp_Pulse | 이벤트 | 성장 단계 상승 | OnGrowthUp 이벤트 수신 | 중요 |

💡 혀 애니메이션 구현 팁: Tongue_Lick 재생 속도에 Random.Range(0.9f, 1.1f) 배율 적용 — 기계적 느낌 제거 왕복 속도 완전 동일 = 인형 느낌. 반드시 약간의 속도 변동 줄 것. Tongue_FeedCatch: 먹이 방향으로 게코 눈동자 Look 먼저 → 0.3초 딜레이 → 혀 발사

## GeckoAnimatorController 골격 코드

C# — GeckoAnimatorController.cs using UnityEngine; public class GeckoAnimatorController : MonoBehaviour { [SerializeField] private Animator _anim; private float _tongueTimer; private float _blinkTimer; private void OnEnable() { GameManager.Instance.Gecko.OnStateChanged += OnStateChanged; GameManager.Instance.Gecko.OnMoltSuccess += _ => _anim.SetTrigger("Molt_Finish"); ResetTimers(); } private void OnDisable() { if (GameManager.Instance == null) return; GameManager.Instance.Gecko.OnStateChanged -= OnStateChanged; } private void Update() { // 랜덤 혀 내밀기 _tongueTimer -= Time.deltaTime; if (_tongueTimer <= 0f) { float speed = Random.Range(0.9f, 1.1f); _anim.speed = speed; _anim.SetTrigger("Tongue_Lick"); _tongueTimer = Random.Range(4f, 8f); } // 랜덤 눈 깜빡임 _blinkTimer -= Time.deltaTime; if (_blinkTimer <= 0f) { _anim.SetTrigger("Blink_Short"); _blinkTimer = Random.Range(3f, 7f); } // 감정 상태 폴링 (0.5초 간격으로 줄여도 됨) var g = GameManager.Instance.GetSelectedGecko(); if (g == null) return; _anim.SetBool("IsHappy", g.mood > 70f && g.affection > 50f); _anim.SetBool("IsSleepy", g.mood < 35f); _anim.SetBool("IsAngry", g.hunger < 20f && g.mood < 30f); } private void OnStateChanged(GeckoData g) { // 먹이를 막 먹었을 때 호출됨 — FeedCatch 트리거는 FeedGecko 직후 이미 발동 } private void ResetTimers() { _tongueTimer = Random.Range(2f, 5f); _blinkTimer = Random.Range(1f, 3f); } }

# 09.  재화 밸런스 시뮬레이션

💰 가격표만 있고 수급량 설계가 없으면 경제가 부서집니다. 아래 수치는 초기값. 출시 후 DAU 데이터 보고 조정.

## 09-1.  일일 코인 수급

| 수급 경로 | 코인 | 횟수 제한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 접속 보상 (streak 1일) | 30 [TBD] | 1회/일 |  |
| 먹이 주기 1회 | 3 [TBD] | 무제한 | 쿨타임 필요 여부 [TBD] |
| 물 주기 1회 | 2 [TBD] | 무제한 |  |
| 허물 성공 | 80 [TBD] | 허물 횟수만큼 | 큰 동기부여 보상 |
| 광고 시청 보상 | 25 [TBD] | 3회/일 [TBD] | 자발적 시청만, 강제 광고 금지 |
| 연속 접속 7일 보너스 | 150 [TBD] | 1회/주 |  |

→  일일 자연 수급 추정 (활성 유저, 광고 1회):  30 + (3×4) + (2×2) + 25 = 79코인/일  [TBD]

## 09-2.  주요 소비 가격표

| 소비 항목 | 코인 가격 | 일일 수급 대비 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 귀뚜라미 1개 | 15 [TBD] | ~0.2일치 | 하루 4개면 60코인 소비 |
| 밀웜 1개 | 20 [TBD] | ~0.25일치 |  |
| 과일 퓌레 1개 | 18 [TBD] | ~0.23일치 |  |
| 레오파드 분양 | 500 [TBD] | ~6.3일치 | 중기 목표 |
| 가고일 분양 | 1,200 [TBD] | ~15일치 | 장기 목표 |
| 기본 장식 1개 | 200 [TBD] | ~2.5일치 |  |
| 프리미엄 테마 | — (젬 80) | — | 결제 전용 |
| 광고 제거 (영구) | — (실결제) | — | IAP |

✅ 밸런스 체크: 먹이 하루 4회: 15×4 = 60코인 소비 vs. 수급 79코인 → 흑자 19코인. 적당함 레오파드(500코인) 모으기: 500 / 19 ≈ 26일 — 조금 빡빡. 가격 내리거나 수급 늘릴 수도 있음 [TBD] → 먹이 가격과 분양 가격이 핵심 레버. 둘 중 하나만 건드려서 조정.

## 09-3.  광고 정책

| 광고 유형 | 보상 | 정책 |
| --- | --- | --- |
| 보상형 RewardedAd | 코인 25 [TBD] | 일일 3회 상한. 자발적 시청만. |
| 전면 Interstitial | 없음 | MVP 에서 비활성. 초기 UX 보호 우선. |
| 배너 Banner | 없음 | 게코 화면 절대 방해 금지. |

# 10.  Android 빌드  +  APK 배포 절차

🔑 Keystore 는 분실하면 앱 업데이트 영구 불가입니다. 반드시 2곳 이상 백업하세요. Keystore 파일과 비밀번호는 Git 에 절대 커밋 금지 (.gitignore 에 이미 포함됨)

## 10-1.  Android 빌드 환경 준비 (최초 1회)

- Unity Hub → Install → Android Build Support 체크하여 설치

- Unity Hub → Install → Android SDK & NDK Tools / OpenJDK 체크

- Edit → Preferences → External Tools → Android SDK / JDK 경로 자동 감지 확인

- Edit → Project Settings → Player → Android 탭 → Scripting Backend: IL2CPP

- Target Architecture: ARM64 체크 (2024년 이후 Google Play 필수)

## 10-2.  Keystore 생성

Edit → Project Settings → Player → Android 탭 → Publishing Settings

- Keystore Manager 열기 → Create New Keystore

- 저장 위치: 프로젝트 외부 폴더 (예: D:/Keys/hako.keystore)  ← 프로젝트 안에 두지 말 것

- Keystore Password: 강력한 비밀번호 (20자 이상 권장)

- Alias: hakogecko

- Alias Password: Keystore 비밀번호와 동일하게 설정해도 됨

- Validity: 50 years (9999년 권장)

- 이름 / 조직 등 입력 후 생성

bash — Keystore 백업 # Keystore 백업 (필수) # 1. 외장 드라이브 또는 별도 클라우드 (iCloud, Dropbox 등) # 2. 비밀번호와 함께 암호화된 메모에 저장 # 3. Google Play에 업로드 후 Play App Signing 활성화 권장 (활성화 시 Google이 최종 서명 담당 → Keystore 분실 리스크 감소)

## 10-3.  첫 APK 빌드

- File → Build Settings → Platform: Android → Switch Platform

- Build Settings → Player Settings → Package Name 확인

- Build Settings → Build  →  파일명: hako-debug-0.1.0.apk

📁 # 빌드 출력 폴더 권장 프로젝트루트/ Builds/ Android/ hako-debug-0.1.0.apk ← 내부 테스트용 hako-release-1.0.0.aab ← 구글플레이 업로드용 (AAB 형식)

## 10-4.  AAB (Android App Bundle) 빌드  →  구글플레이 업로드용

- Build Settings → Build App Bundle (Google Play) 체크

- 출력: .aab 파일

- Google Play Console → 앱 만들기 → 내부 테스트 → AAB 업로드

⚠️ 빌드 실패 시 체크리스트: 경로에 한글/공백 있는가? → 영문으로 이동 API Level 구글플레이 최신 요구사항 충족하는가? Keystore 비밀번호 틀렸는가? JDK / SDK 경로 잡혔는가? → Unity Preferences 재확인 IL2CPP 빌드 오류 → Android NDK 버전 맞는가?

## 10-5.  구글플레이 심사 필수 항목 체크

| 항목 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| 개인정보처리방침 URL | 별도 웹페이지 작성 후 Play Console 등록 + 앱 내 링크 |
| Target API Level | 구글 정책 기준 (매년 8월 이후 최신 요구) 확인 후 맞춤 |
| 앱 아이콘 512×512 | Project Settings > Player > Icon 설정 |
| 스플래시 화면 | Project Settings > Player > Splash Image |
| 앱 컨텐츠 등급 | Play Console → 앱 컨텐츠 → 등급 설문 완료 |
| 광고 포함 여부 신고 | 광고 SDK 사용 시 Play Console 에서 광고 포함 체크 |

# 11.  개발 순서 로드맵

🗺️ 각 단계의 '완료 기준'이 모두 ☑ 될 때까지 다음 단계로 가지 않습니다. 중간에 새 아이디어가 떠오르면 12장 TBD에 적고 현재 단계 집중.

| 단계 | 목표 | 완료 기준 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기반 골격 | 재실행 시 데이터 복원 + 오프라인 시간 보정 로그 확인 | 1~2주 |
| 2 | 홈 + 돌봄 루프 | 먹이/물 → 즉시 상태 반영 + 게코 혀 애니메이션 | 2~3주 |
| 3 | 성장 + 허물 | 시간 경과 → 성장 단계 상승 + 허물 이벤트 연출 | 2주 |
| 4 | 스토어 + 인벤토리 | 먹이 구매 → 사용 가능 + 게코 분양 → 목록 추가 | 2주 |
| 5 | 꾸미기 | 배경/장식 저장 후 홈 즉시 반영 | 1~2주 |
| 6 | 운영 기능 | 일일 보상 + 설정 + 개인정보 → APK 내부 테스트 통과 | 1~2주 |
| α출시 | MVP 출시 | STEP 1~6 전부 ☑ + 크래시 0 + Play 심사 통과 | 심사 2~7일 |
| 7 | 2차 게코 추가 | 레오파드 + 가고일, 도감 기본 화면 | 출시 후 1달 |
| 8 | 수익화 구조 | 보상형 광고 + 광고제거 IAP + 젬 팩 | 출시 후 1.5달 |
| 9 | 운영 콘텐츠 | 이벤트 / 희귀 모프 / 시즌 테마 | 운영 로드맵 |

## 막혔을 때 확인 순서

- 3시간 이상 같은 문제 → 우회 방법 먼저 찾고 12장 TBD에 메모. 완벽보다 진도.

- 새 기능이 하고 싶다 → 현재 단계 완료 기준 달성 여부 먼저 확인.

- 수치가 이상하다 → 09장 밸런스 시뮬레이션 확인. 로그로 실시간 수치 출력.

- 저장/로드 버그 → 04장 파일 구조 확인. tmp → json 교체 로직 의심.

- 애니메이션 어색하다 → 08장 트리거 발동 조건 재확인. Animator 파라미터 로그.

- 빌드 실패 → 10장 빌드 실패 체크리스트 순서대로.

# 12.  미확정 항목  [TBD]  추적 목록

📝 플레이 테스트 전까지 확정하지 않아도 됩니다. 코드에는 const float HUNGER_DECAY = 4f; // [TBD] 형태로 자리를 잡아두세요. 확정되면 이 표에서 삭제하고 해당 챕터 수치를 업데이트합니다.

| No. | 미결 항목 | 현재 임시값 | 결정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오프라인 시간 상한 | 48시간 | 방치 유저 이탈 데이터 보고 조정 |
| 2 | 귀뚜라미 Hunger 회복량 | 30 | 1주 플레이 테스트 |
| 3 | 밀웜 GrowthExp 증가량 | 10 | 성장 속도 체감 기준 |
| 4 | 과일 퓌레 Mood 회복량 | 15 | 기분 회복 체감 기준 |
| 5 | 먹이 주기 코인 보상량 | 3 | 반복 클릭 어뷰징 관찰 후 |
| 6 | 허물 성공 기본 확률 | 70% | 이탈률 데이터 보고 조정 |
| 7 | 허물 성공 코인 보상 | 80 | 플레이 테스트 |
| 8 | Juvenile 전환 조건 시간 | 48h + 먹이 8회 | 플레이 테스트 1주 |
| 9 | Sub-Adult growthExp 조건 | 200 | 플레이 테스트 |
| 10 | Adult growthExp 조건 | 500 | 플레이 테스트 |
| 11 | 놀기 버튼 쿨타임 | 미정 | 어뷰징 관찰 후 결정 |
| 12 | 광고 일일 상한 횟수 | 3회 | 수익 데이터 보고 조정 |
| 13 | Thirst 허물기간 감소율 증가 | +20% | 밸런스 검토 |
| 14 | 보유 게코 슬롯 상한 | 미정 | IAP 슬롯 확장 여부 결정 후 |
| 15 | 야간 판정 기준 시간 | 22:00~06:00 | 플레이 패턴 분석 후 |
| 16 | 습도 장비 허물 버프량 | 미정 | 테라리움 밸런스 설계 후 |
| 17 | 머리/몸/꼬리 터치 구분 | 구현 여부 미정 | 애니메이션 공수 확인 후 |

## ScriptableObject 필드 구조 메모

ItemSO 와 GeckoSpeciesSO 의 필드 목록 — Resources 폴더 또는 Addressables 로 관리

C# — ScriptableObject 정의 [CreateAssetMenu(fileName = "Item", menuName = "Hako/Item")] public class ItemSO : ScriptableObject { public string itemId; public string displayName; public Sprite icon; public int coinPrice; public int gemPrice; public float hungerRestore; public float thirstRestore; public float moodBonus; public float growthExpGain; public string[] preferredSpeciesIds; // 선호 종 ID 목록 } [CreateAssetMenu(fileName = "GeckoSpecies", menuName = "Hako/GeckoSpecies")] public class GeckoSpeciesSO : ScriptableObject { public string speciesId; // "crested" ¦ "leopard" 등 public string displayName; public Sprite thumbnailSprite; public RuntimeAnimatorController animController; public int coinPrice; // 0 = 무료 (기본 게코) public bool isUnlockedByDefault; }

이 앱의 본질은 시스템이 아니라 생명감입니다.

그 생명감은 표정과 혀에서 시작됩니다.

HAKO  개발 실무 가이드  v3.0  ·  코딩할 때 옆에 두는 문서