GeckoNest — 프로젝트 진행 상태

마지막 업데이트: 2026-03-26  |  Unity 6 (6000.2.8f1)  |  Android 우선

상태: 스크립트 전체 완료 / Unity Editor 씬 조립 대기 중

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. 전체 진행 현황

| STEP | 목표 | 스크립트 | 씬/프리팹 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 | 기반 골격 (저장, 오프라인 보정) | ✅ | ✅ | ✅ |
| STEP 2 | 홈 + 돌봄 루프 (먹이/물/쓰다듬기/청소) | ✅ | ✅ | ✅ |
| STEP 3 | 성장 + 허물 시스템 | ✅ | ✅ | ✅ |
| STEP 4 | 스토어 + 인벤토리 | ✅ | 🔧 | ⬜ |
| STEP 5 | 꾸미기 (테라리움) | ✅ | 🔧 | ⬜ |
| STEP 6 | 운영 기능 (일일보상, 설정) | ✅ | 🔧 | ⬜ |

✅ 완료   🔧 Unity Editor 작업 필요   ⬜ 미착수

# 2. 완료된 작업 (스크립트 기준)

▶ Core

AppBootstrap.cs — 초기화 순서 전체 구현

GameManager.cs — 싱글톤, SpendCoin/SpendGem/AddCoin/AddGem 포함

SceneRouter.cs — 씬 전환 단일 창구

▶ Data

SaveManager.cs — tmp→json 원자적 저장, bak 백업

PlayerRepository.cs — 게코 CRUD, 인벤토리 추가/차감

TimeManager.cs — GetElapsedHours / GetElapsedDays / ClampOfflineProgress(48h)

▶ Models

GeckoData.cs, PlayerData.cs, ItemSO.cs, GeckoSpeciesSO.cs

DecorItemSO.cs (enum DecorCategory: Background=0, Floor=1, Decoration=2)

TerrariumData.cs, DailyRewardData.cs, ProgressData.cs, SettingsData.cs, ItemStack.cs

▶ Domain

GeckoManager.cs — FeedGecko / GiveWater / Pet / Clean / ApplyOfflineProgress / EvaluateGrowth / TryMolt

StoreManager.cs — BuyItem / BuyGecko

TerrariumManager.cs — SetBackground / SetFloor / SetDecor

RewardManager.cs — CanClaim / ClaimReward / 7일 순환 보상 테이블

SettingsManager.cs — BGM / SFX / 진동 / 알림 설정

▶ UI (씬에 부착)

HomeUIController.cs — 상태 게이지, 돌봄 버튼, 허물/성장 알림, 테라리움 비주얼

GeckoAnimatorController.cs — 혀/눈 깜빡임 타이머, 감정 상태 폴링

StoreUIController.cs — 아이템 목록 동적 생성, 구매 처리

GeckoListUIController.cs — 게코 목록, 분양 패널

TerrariumUIController.cs — 배경/바닥/장식 탭 전환

RewardPanelUI.cs — 일일 보상 팝업

SettingsPanelUI.cs — BGM/SFX/진동/알림 토글

▶ UI 컴포넌트 (프리팹에 부착)

ItemSlotUI.cs — 아이콘/이름/가격/수량/구매 버튼

GeckoSlotUI.cs — 이름/성장단계/선택 버튼

DecorSlotUI.cs — 아이콘/이름/가격/선택 버튼 (선택 시 초록 강조)

## 에셋 파일 (자동 생성 완료)

| 경로 | 파일명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Resources/Items/ | cricket_small, gutloaded_cricket, mealworm, dubia_roach, superworm, calcium_dusting, growth_booster (7종) | ✅ |
| Resources/Species/ | crested (Free), leopard, gargoyle (3종) | ✅ |
| Resources/Decor/ | bg_jungle(Free), bg_desert(100C), floor_soil(Free), floor_bark(80C), decor_rock(Free), decor_plant(50C), decor_hide(50C) (7종) | ✅ |

## 버그 수정 이력

| 날짜 | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-26 | TerrariumUIController.cs | UI에서 data.coin/gem 직접 수정 → GameManager.SpendCoin/SpendGem 위임 |
| 2026-03-26 | HomeUIController.cs | OnFeedClicked() GetSelectedGecko() null 체크 누락 수정 |
| 2026-03-26 | GameManager.cs | SpendGem() 메서드 추가 |

# 3. 미완료 — Unity Editor 작업

⚠  순서 중요: 프리팹을 먼저 만들어야 씬 Inspector에서 연결 가능

## 0. Build Settings 확인 (최우선)

☐  Assets/_Game/Scenes/Boot.unity 등록 확인

☐  Assets/_Game/Scenes/MainHome.unity 등록 확인

☐  Assets/_Game/Scenes/Store.unity 등록 확인

☐  Assets/_Game/Scenes/GeckoList.unity 등록 확인

☐  Assets/_Game/Scenes/Terrarium.unity 등록 확인

## STEP 4-A: ItemSlot 프리팹 생성

저장 위치: Assets/_Game/Prefabs/ItemSlotPrefab.prefab

| 자식 오브젝트 | 컴포넌트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ItemSlot (Root) | ItemSlotUI | RectTransform: 400×120 |
| IconImage | Image | 80×80, 좌측 상단 |
| NameText | TMP_Text | 28pt Bold |
| PriceText | TMP_Text | 24pt, 우측 정렬 ("15 C" / "5 G") |
| CountText | TMP_Text | 22pt ("x3") |
| BuyButton | Button | "구매" 텍스트 |

☐  ItemSlotUI 컴포넌트 루트에 추가

☐  Inspector → _iconImage: IconImage

☐  Inspector → _nameText: NameText

☐  Inspector → _priceText: PriceText

☐  Inspector → _countText: CountText

☐  Inspector → _buyButton: BuyButton

☐  프리팹으로 저장

## STEP 4-B: Store.unity 씬 조립

CanvasScaler: 1080×2400, Scale with Screen Size, Match 0.5

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _coinText | TopBar/CoinText |
| _gemText | TopBar/GemText |
| _itemListContent | ScrollView/Viewport/Content (VerticalLayoutGroup 추가) |
| _itemSlotPrefab | ItemSlotPrefab (프리팹 드래그) |
| _itemsForSale (배열 7) | Resources/Items/ 7개 에셋 드래그 |
| _errorPanel | ErrorPanel (기본 비활성) |
| _errorText | ErrorPanel/ErrorText |
| _backButton | BackButton |

☐  씬 오브젝트 생성 (Canvas > TopBar / ScrollView / BackButton / ErrorPanel)

☐  StoreUIController Inspector 8개 필드 전부 연결

☐  씬 저장

## STEP 4-C: GeckoSlot 프리팹 생성

저장 위치: Assets/_Game/Prefabs/GeckoSlotPrefab.prefab

| 자식 오브젝트 | 컴포넌트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GeckoSlot (Root) | GeckoSlotUI | RectTransform: 500×100 |
| NameText | TMP_Text | 32pt Bold |
| StageText | TMP_Text | 26pt ("Hatchling" 등) |
| SelectButton | Button | 전체 영역 덮기 |

☐  GeckoSlotUI 컴포넌트 추가

☐  _nameText / _stageText / _selectButton 연결

☐  프리팹으로 저장

## STEP 4-D: GeckoList.unity 씬 조립

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _geckoListContent | ScrollView/Viewport/Content |
| _geckoSlotPrefab | GeckoSlotPrefab |
| _adoptPanel | AdoptPanel (기본 비활성) |
| _speciesDropdown | AdoptPanel/SpeciesDropdown (TMP_Dropdown) |
| _nameInputField | AdoptPanel/NameInputField (TMP_InputField) |
| _confirmAdoptButton | AdoptPanel/ConfirmButton |
| _cancelAdoptButton | AdoptPanel/CancelButton |
| _adoptButton | AdoptButton ("+ 분양받기") |
| _speciesForSale (배열 3) | Resources/Species/ 3개 드래그 |
| _backButton | BackButton |
| _errorPanel / _errorText | ErrorPanel / ErrorText |

☐  씬 오브젝트 생성

☐  GeckoListUIController Inspector 11개 필드 연결

☐  씬 저장

## STEP 5-A: DecorSlot 프리팹 생성

저장 위치: Assets/_Game/Prefabs/DecorSlotPrefab.prefab

| 자식 오브젝트 | 컴포넌트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DecorSlot (Root) | DecorSlotUI | RectTransform: 200×200 |
| IconImage | Image | 140×140, 중앙 상단 |
| NameText | TMP_Text | 24pt |
| PriceText | TMP_Text | 22pt ("100 C" / "Free") |
| SelectButton | Button | 전체 영역 |

☐  DecorSlotUI 컴포넌트 추가

☐  _iconImage / _nameText / _priceText / _selectButton 연결

☐  프리팹으로 저장

## STEP 5-B: Terrarium.unity 씬 조립

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _bgTabButton / _floorTabButton / _decorTabButton | TabBar 3개 버튼 |
| _itemListContent | ScrollView/Viewport/Content (GridLayoutGroup 2열 권장) |
| _decorSlotPrefab | DecorSlotPrefab |
| _allDecorItems (배열 7) | Resources/Decor/ 7개 에셋 모두 드래그 |
| _backButton | BackButton |
| _errorPanel / _errorText | ErrorPanel / ErrorText |

☐  씬 오브젝트 생성 (TabBar 포함)

☐  TerrariumUIController Inspector 9개 필드 연결

☐  씬 저장

## STEP 5-C: MainHome.unity — 테라리움 비주얼 연결

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _backgroundImage | GeckoArea 하위 배경 Image (전체 stretch) |
| _floorImage | GeckoArea 하위 바닥 Image (하단 고정) |
| _decorImages[0~3] | 장식 슬롯 Image 4개 (기본 비활성) |
| _allDecorItems (배열 7) | Resources/Decor/ 7개 에셋 드래그 |

☐  GeckoArea에 배경/바닥/장식 Image 오브젝트 생성

☐  HomeUIController 테라리움 필드 4종 연결

## STEP 6-A: MainHome.unity — RewardPanel 추가

구조: RewardPanel (비활성) > Overlay + PopupBox (800×700)

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _streakText | PopupBox/StreakText |
| _rewardText | PopupBox/RewardText |
| _claimButton | PopupBox/ClaimButton |
| _claimButtonText | ClaimButton/ClaimBtnText (TMP_Text) |
| _closeButton | PopupBox/CloseButton |
| _resultText | PopupBox/ResultText (기본 비활성) |

☐  RewardPanel 오브젝트 생성 (기본 비활성)

☐  RewardPanelUI Inspector 6개 필드 연결

☐  HomeUIController → _rewardPanel: RewardPanel 연결

## STEP 6-B: MainHome.unity — SettingsPanel 추가

구조: SettingsPanel (비활성) > Overlay + PopupBox (800×900)

| 필드 | 연결 대상 |
| --- | --- |
| _bgmToggle | BgmRow/BgmToggle |
| _sfxToggle | SfxRow/SfxToggle |
| _vibrationToggle | VibrationRow/VibrationToggle |
| _notificationToggle | NotificationRow/NotificationToggle |
| _privacyButton | PrivacyButton |
| _versionText | VersionText (자동으로 "v{버전}" 채워짐) |
| _closeButton | CloseButton |

☐  SettingsPanel 오브젝트 생성 (기본 비활성)

☐  SettingsPanelUI Inspector 7개 필드 연결

☐  HomeUIController → _settingsPanel: SettingsPanel 연결

# 4. 생성 필요한 에셋 목록

## Unity Editor에서 만들어야 하는 에셋

| 에셋 | 저장 경로 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ItemSlotPrefab.prefab | Assets/_Game/Prefabs/ | 🔴 높음 |
| GeckoSlotPrefab.prefab | Assets/_Game/Prefabs/ | 🔴 높음 |
| DecorSlotPrefab.prefab | Assets/_Game/Prefabs/ | 🟡 보통 |
| 게코 스프라이트/AnimatorController | Assets/_Game/Textures/, Animations/ | 🟢 낮음 (MVP 무관) |
| 아이템 아이콘 Sprite | 임포트 후 ItemSO에 연결 | 🟢 낮음 (기능 무관) |

※ 스프라이트 없으면 icon 필드가 null → UI에서 빈 Image로 표시. 기능 동작에는 무관.

# 5. 권장 작업 순서

| 순서 | 작업 내용 | 예상시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Build Settings 씬 등록 확인 | 5분 |
| 2 | Prefabs 폴더 생성 후 ItemSlot 프리팹 제작 | 15분 |
| 3 | Store.unity 씬 조립 + Inspector 연결 | 20분 |
| 4 | GeckoSlot 프리팹 제작 | 10분 |
| 5 | GeckoList.unity 씬 조립 + Inspector 연결 | 20분 |
| 6 | Play → STEP 4 기능 검증 (구매/분양) | 10분 |
| 7 | DecorSlot 프리팹 제작 | 10분 |
| 8 | Terrarium.unity 씬 조립 + Inspector 연결 | 20분 |
| 9 | MainHome에 테라리움 비주얼 Image 오브젝트 추가 | 15분 |
| 10 | Play → STEP 5 기능 검증 (꾸미기) | 10분 |
| 11 | MainHome에 RewardPanel 오브젝트 추가 | 15분 |
| 12 | MainHome에 SettingsPanel 오브젝트 추가 | 15분 |
| 13 | Play → STEP 6 기능 검증 (보상/설정) | 10분 |
| 14 | 전체 동작 검증 체크리스트 순서대로 실행 | 20분 |

# 6. 전체 동작 검증 체크리스트

▶ STEP 1–3 (기존 확인됨)

☐  Boot → MainHome 자동 전환, 콘솔 오류 없음

☐  먹이 버튼 → Hunger 수치 증가 + 혀 애니 재생

☐  Water 버튼 → Thirst 수치 증가 + 음수 애니

☐  앱 종료 후 재시작 → 오프라인 시간 보정 로그 출력

☐  데이터 복원 → 이전 상태값 유지

▶ STEP 4 (스토어 + 인벤토리)

☐  BottomTab Store 버튼 → Store 씬 전환

☐  아이템 목록 7개 표시 (아이콘 없어도 이름/가격 표시)

☐  아이템 구매 → 보유 수량(CountText) 증가 + 코인 차감

☐  코인 부족 → 에러 패널 "코인이 부족합니다" 표시 (2.5초 후 숨김)

☐  뒤로 → MainHome 복귀

☐  BottomTab GeckoList 버튼 → GeckoList 씬 전환

☐  게코 목록 표시 (기본 하코 포함)

☐  "+분양받기" → AdoptPanel 표시 → 종 선택 → 이름 입력 → 확인 → 목록에 추가

☐  분양받은 게코 슬롯 탭 → 해당 게코 선택 + HomeScreen 복귀

☐  먹이 버튼 → 인벤토리 수량 1 감소 (0이면 Store 씬으로 이동)

▶ STEP 5 (꾸미기)

☐  BottomTab Terrarium 버튼 → Terrarium 씬 전환

☐  배경 탭 → bg_jungle, bg_desert 슬롯 표시

☐  바닥 탭 → floor_soil, floor_bark 슬롯 표시

☐  장식 탭 → decor_rock, decor_plant, decor_hide 슬롯 표시

☐  무료 아이템 선택 → 코인 차감 없이 적용

☐  유료 아이템 선택 → 코인 차감 확인

☐  코인 부족 → 에러 패널 표시

☐  홈 복귀 → 배경/바닥/장식 즉시 반영

☐  앱 재시작 → 꾸미기 상태 유지 (저장 확인)

▶ STEP 6 (운영 기능)

☐  앱 첫 진입 → RewardPanel 자동 표시 (CanClaim=true)

☐  "받기" 버튼 → 코인 증가 + "연속 1일" 표시

☐  당일 재진입 → RewardPanel "내일 다시" 버튼 (비활성)

☐  보상 버튼 클릭 → RewardPanel 수동 표시

☐  설정 버튼 → SettingsPanel 표시

☐  BGM 토글 OFF → AudioListener.volume = 0

☐  BGM 토글 ON  → AudioListener.volume = 1

☐  버전 텍스트 표시 확인 ("v0.1" 등)

☐  X 버튼 → 패널 닫힘

# 7. 알려진 제약사항 및 미결 항목

| 항목 | 내용 | 처리 예정 |
| --- | --- | --- |
| 자연사 처리 | growthStage 900일 도달 시 로그만 출력 | STEP 6 이후 |
| 오프라인 상한 | 48h [TBD] — TimeManager.ClampOfflineProgress | 수치 확정 후 |
| HUNGER_DECAY 등 수치 | 4f/5f/0.67f 등 [TBD] 마킹됨 | 플레이테스트 후 조정 |
| 게코 스프라이트/애니 | animController = null (SO에 미연결) | 아트 작업 후 |
| 아이템 아이콘 | icon = null (SO에 미연결) | 아트 작업 후 |
| AudioManager | BGM은 AudioListener.volume으로 임시 처리 | STEP 6 이후 |
| 람다 이벤트 해제 | OnMoltSuccess/Fail/GrowthUp 람다 -= 불가 | GO Destroy 시 자동 해제, 무관 |
| 개인정보 URL | tnb-soft.com/hako-privacy (미개설) | 배포 전 |
| 먹이 선택 UI | 인벤토리 첫 아이템 자동 선택 (선택 UI 없음) | 2차 MVP |